## Slide 1
EAP Kickoff
Enterprise Application Project
Motopp 12-weeks Software Development Project

## Slide 2
Welkom bij de EAP
Dit is een professioneel software development project
Geen klassikale oefening, maar echte verantwoordelijkheid
Je werkt in een Scrum team en levert een echt product
Je bent verantwoordelijk voor planning, kwaliteit en oplevering
Staff coacht en observeert, maar neemt jouw rollen niet over
Professionele software development mindset

## Slide 3
Het Product: Enterprise Application Portal
Wat ga je bouwen?
Een gecentraliseerd, web-based platform voor het afhandelen van interne aanvragen zoals hardware, softwaretoegang en goedkeuringen
Technische Scope
Web-based frontend en backend
Authentication en authorization
Request- en approval-workflows
CI/CD pipelines en automated testing
Logging, monitoring en documentation
Projectdetails
DUUR
12 weken
SPRINTS
2-weekse cycli
FRAMEWORK
Scrum + DevOps
Realistische enterprise interne applicatie

## Slide 4
Teamrollen - Deze zijn van jullie
Product Owner (stagiair-rol)
Bepaalt scope en prioriteiten. Staff neemt GEEN productbeslissingen.
Scrum Master (stagiair-rol)
Faciliteert Scrum-events. Staff zijn Scrum Coaches, GEEN Scrum Masters.
DevOps (teamverantwoordelijkheid)
Pipelines, deployments, operationele issues. Staff lost dit NIET voor jullie op.
Development (gedeelde verantwoordelijkheid)
Alle teamleden bouwen, testen en verbeteren het product.
Deze rollen zijn van jullie

## Slide 5
Werken met Scrum
Sprintstructuur
2-weekse sprints
Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective
Scrum Master faciliteert, iedereen participeert
Definition of Ready
Wanneer is een backlog item klaar om een Sprint in te gaan?
Doel is duidelijk
Acceptatie criteria zijn gedefinieerd
Klein genoeg voor 1 sprint
Definition of Done
Wanneer is werk écht af?
Code reviewed
Tests draaien in de pipeline
Gedeployed en gedocumenteerd
Templates zijn beschikbaar als startpunt

## Slide 6
Kwaliteit & Professionaliteit
Fouten maken mag.
Problemen negeren niet.
Verwachtingen
Code wordt gereviewd
Tests draaien in de pipeline
Transparantie over opleverproblemen
Respect voor kwaliteit en processen
Professioneel = hoe je reageert
Rustig onderzoeken wanneer problemen optreden
Helder communiceren
Beslissingen nemen als team
Wees transparant over issues
Focus op professioneel gedrag, niet op het vermijden van fouten

## Slide 7
Hoe Staff werkt
Onze rollen
Scrum Coaches
Ondersteunen en uitdagen van jullie proces
Sponsors
Strategische richting en escalatiepunt
Observers
Observeren gedrag en besluitvorming
✓ Wat wij WEL doen
Vragen stellen
Redeneringen uitdagen
Observeren en feedback geven
Coachen op proces
✗ Wat wij NIET doen
Scrum-rollen overnemen
Productbeslissingen nemen
Technische problemen oplossen
Het project voor jullie runnen
"Als we te veel ingrijpen, doen we iets verkeerd."
Coaching, geen redding

## Slide 8
Praktische afspraken
Werktijden & locatie
KANTOORDAG
1 dag per week
REMOTE
Overige dagen
TOOL
MS Teams
Tooling-checklist voor Sprint 1
✓ GitHub repositories + toegang
✓ Git Flow setup (main/dev, protection)
✓ Branch protection rules actief
✓ Digital Scrum board
✓ Basic CI pipeline draait
✓ Automated tests in de pipeline
Communicatie
Open communicatie
Stel vragen vroeg
Maak beslissingen zichtbaar
Verwachtingen
Blijf rustig bij problemen
Wees transparant
Neem team-beslissingen
Praktische uitvoeringsvoorwaarden

## Slide 9
Sprint 1: Setup-taken
Deze setup-taken maken deel uit van Sprint 1
1. Rollen bevestigen
Wie is Product Owner, Scrum Master en DevOps lead?
2. Tooling verkennen
Check en test GitHub, Scrum board en pipeline
3. DoR/DoD bespreken
Lees de templates als team en spreek af deze te gebruiken
4. Eerste backlog items
Product Owner bereidt de eerste items voor
5. Teamafspraken
Daily Scrum time? Kantoordag? Communicatieafspraken
6. Architectuur-setup
Governance en besluitvorming tijdens Sprint 1
Essentiële setup voor projectsucces

## Slide 10
Beschikbare projectdocumenten
Strategie & Governance
Project Initiatie Document (PID)
Definieert projectdoelen, scope en governance
Documenten voor stagiairs (interns)
Sprint Guide for Interns
Hoe sprints werken en wat verwacht wordt
Intern Onboarding Guide
Teamrollen, verwachtingen en workflows
Definition of Ready Template
Wanneer backlog items klaar zijn voor Sprint
Definition of Done Template
Wanneer werk echt is afgerond
Toegang & locatie
Alle documenten zijn beschikbaar in:
Jira
Wat eerst te lezen:
1. Intern Onboarding Guide
2. Sprint Guide
3. DoR/DoD Templates
Deze documenten zijn jullie referentie gedurende het project
Cohort Baseline Archive - jullie projectreferentie

## Slide 11
We vertrouwen erop dat jullie dit project professioneel gaan runnen
Gebruik dat vertrouwen. Reflecteer, verbeter en neem eigenaarschap.
Vragen?
Laten we aan deze reis beginnen