## Slide 1
EAP Kickoff
Enterprise Application Project
Motopp 12-week Software Development Project

## Slide 2
Welkom bij het EAP
Dit is een professioneel softwareontwikkelingsproject
Geen klaslokaal-oefening, maar echte verantwoordelijkheid
Jullie werken in een Scrum team en leveren een echt product
Jullie zijn verantwoordelijk voor planning, kwaliteit en oplevering
Staff coacht en observeert, maar neemt jullie rollen niet over
Professional software development mindset

## Slide 3
Het Product: Enterprise Application Portal
Wat bouwen jullie?
Een gecentraliseerd, web-based platform voor het afhandelen van interne verzoeken zoals hardware, software toegang en goedkeuringen
Technische Scope
Web-based frontend en backend
Authenticatie en autorisatie
Request en approval workflows
CI/CD pipelines en automated testing
Logging, monitoring en documentatie
Project Details
DUUR
12 weken
SPRINTS
2-week cycles
FRAMEWORK
Scrum + DevOps
Realistisch enterprise internal application

## Slide 4
Team Rollen - Dit is van jullie
Product Owner (trainee rol)
Beslist over scope en prioriteiten. Staff neemt GEEN product beslissingen.
Scrum Master (trainee rol)
Faciliteert Scrum events. Staff is Scrum Coach, NIET Scrum Master.
DevOps (team verantwoordelijkheid)
Pipelines, deployments en operationele issues. Staff lost dit NIET op.
Deze rollen zijn van jullie
Ownership en verantwoordelijkheid

## Slide 5
Werken met Scrum
Sprint Structuur
2-week sprints
Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective
Scrum Master faciliteert, iedereen participeert
Definition of Ready
Wanneer is een backlog item klaar om in een Sprint te nemen?
Doel is duidelijk
Acceptance criteria staan er
Klein genoeg voor 1 sprint
Definition of Done
Wanneer is werk écht af?
Code reviewed
Tests draaien in pipeline
Deployed en gedocumenteerd
Templates beschikbaar als startpunt

## Slide 6
Kwaliteit & Professionaliteit
Fouten maken mag.
Problemen negeren niet.
Verwachtingen
Code wordt gereviewd
Tests draaien in de pipeline
Transparantie over delivery issues
Kwaliteit en processen respecteren
Professioneel = hoe je reageert
Kalm onderzoeken bij problemen
Helder communiceren
Beslissingen samen nemen
Transparant zijn over issues
Focus op professioneel gedrag, niet op fouten vermijden

## Slide 7
Hoe Staff Werkt
Onze rollen
Scrum Coaches
Ondersteunen en uitdagen jullie proces
Sponsors
Strategische richting en escalatiepunt
Observers
Kijken naar gedrag en besluitvorming
✓ Wat we WEL doen
Vragen stellen
Redenering challengen
Observeren en feedback geven
Coachen op proces
✗ Wat we NIET doen
Scrum rollen overnemen
Product beslissingen maken
Technische problemen oplossen
Het project voor jullie runnen
"Als wij te veel ingrijpen, doen wij iets verkeerd."
Coaching, niet redden

## Slide 8
Praktische Afspraken
Werktijden & Locatie
KANTOORDAG
1 dag per week
REMOTE
Overige dagen
TOOL
MS Teams
Tooling Checklist voor Sprint 1
✓ GitHub repositories + toegang
✓ Git Flow setup (main/dev, protection)
✓ Branch protection rules actief
✓ Digitaal Scrum board
✓ Basis CI pipeline draait
✓ Automated tests in pipeline
Communicatie
Open communicatie
Vroeg vragen stellen
Beslissingen zichtbaar maken
Verwachtingen
Kalm blijven bij problemen
Transparant zijn
Team beslissingen nemen
Praktische execution voorwaarden

## Slide 9
Sprint 0: Deze Week
Voorbereiding voor Sprint 1 start volgende week
1. Rollen Bevestigen
Wie is Product Owner, Scrum Master en DevOps lead?
2. Tooling Verkennen
GitHub, Scrum board, pipeline bekijken en testen
3. DoR/DoD Bespreken
Templates als team lezen en ermee akkoord gaan
4. Eerste Backlog Items
Product Owner maakt eerste items gereed
5. Team Afspraken
Wanneer is de Daily Scrum? Welke dag is kantoordag? Communicatie afspraken vastleggen
Voorbereidingen voor een goede Sprint 1 start

## Slide 10
Jullie krijgen het vertrouwen om dit project professioneel te runnen
Gebruik dat vertrouwen. Reflecteer, verbeter en neem ownership.
Vragen?
Laten we beginnen aan deze reis